## Slide 1: Sinergi Dan Komitmen KPPIP Dalam Pencapaian Proyek Prioritas dan PSN
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
Bastary P. Indra, Sekretaris Tim Pelaksana
Komite Percepatan Penyediaan Infrastrukur Prioritas (KPPIP)
Jakarta, 6 April 2017

## Slide 2: Agenda
Pencapaian KPPIP dan Proyek Prioritas
Pengenalan KPPIP
Pencapaian PSN

## Slide 3: Agenda
Pencapaian KPPIP dan Proyek Prioritas
Pengenalan KPPIP
Pencapaian PSN

## Slide 4: KPPIP dibentuk sebagai centre of excellence untuk percepatan dan penyiapan serta pemantauan pencapaian proyek infrastruktur prioritas
Penilaian dan pemberian fasilitas OBC 1 untuk proyek bottom-up serta menyusun standar dan acuan kualitas Pra-Studi Kelayakan
Debottleneck isu-isu dan mendukung usaha-usaha percepatan terkait dengan pengadaan tanah
Memberikan fasilitas penunjang OBC 1 untuk proyek top-down,
memantau & debottlenecking isu-isu proyek bidang ekonomi
Me-review dan menyetujui dukungan dan Jaminan Pemerintah serta menyediakan fasilitas PDF2 untuk proyek KPBU
1OBC: Outline Business Case; 2PDF: Project Development Facility
KPPIP diberikan kewenangan melalui Perpres No. 75/2014 dalam pengambilan keputusan, keterlibatan dalam proyek sejak tahap perencanaan dan penguatan kapasitas SDM. Melalui Perpres No. 122/2016, terdapat 2 kementerian yang menjadi anggota baru KPPIP
ANGGOTA KPPIP
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
Kementerian Keuangan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman - Baru
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan - Baru
Menetapkan standar kualitas Pra-Studi Kelayakan, melakukan review serta revisi/ re-do jika diperlukan
Menetapkan Daftar Proyek Prioritas
Menetapkan skema & sumber pendanaan
Melakukan pemantauan dan debottlenecking
Menetapkan strategi dan kebijakan di sektor infrastruktur
Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan penyediaan infrastruktur prioritas
1
2
3
4
5
6
Memantau & debottlenecking isu-isu proyek di sektor energi dan transportasi
Mendukung percepatan penerbitan izin lingkungan, IPPKH dan pengadaan tanah di kawasan hutan
6 TUGAS KPPIP

## Slide 5: KPPIP didukung oleh Tim Pelaksana dan Project Management Office (PMO) yang diisi tenaga ahli profesional terpilih sebagai penggerak utama
Tim Pelaksana Harian
Direktur Program
Tim Pengadaan:
TA Senior Procurement
TA Procurement
Office Manager
Tim Administrasi
Direktur Finansial
Direktur Proyek Sektor Energi & Listrik
Direktur Proyek Sektor Sumber Daya Air
Direktur Proyek Sektor Transportasi
Direktur Proyek Sektor Jalan dan Jembatan
TA Komunikasi
Konsultan Supporting PMO
Panel Konsultan KPPIP
KPPIP telah dilengkapi dengan Project Management Office (PMO) yang bekerja penuh waktu sebagai ‘dapur’ pengambilan keputusan di tingkat Tim Pelaksana dan/atau Komite (tingkat Menteri).
Direktur Sumber Daya Manusia
PMO
TA Pengem-bangan Kapasitas

## Slide 6: Selain proyek prioritas, KPPIP turut berperan dalam memantau dan mengevaluasi Proyek Strategis Nasional
Proyek Prioritas
KPPIP membagikan pembelajaran penyiapan dan debottlenecking pada K/L untuk diterapkan pada proyek-proyek tersebut.
KPPIP melakukan pemantauan atas kemajuan proyek dan melaksanakan usaha debottlenecking pada skala nasional
KPPIP berpartisipasi secara aktif dalam pencapaian implementasi proyek prioritas, sejak tahap penyiapan hingga tahap operasi & pemeliharaan. Proyek prioritas akan mendapat fasilitas khusus yang dapat diberikan oleh KPPIP (contoh: penyiapan OBC, AMDAL, panel konsultan).
PERAN KPPIP
Proyek Strategis Nasional (PSN)
Proyek RPJMN (Kemenko Maritim,
Kemenko Ekon, K/L)
Evaluasi Daftar PSN
Evaluasi kemajuan proyek-proyek dan penambahan/pengurangan daftar proyek sesuai kriteria
Pemantauan Proyek
dilakukan secara efisien dan efektif melalui sistem TI KPPIP
Koordinasi
dengan pemangku kepentingan dalam upaya debottleneck pelaksanaan PSN
Peran KPPIP untuk percepatan pelaksanaan PSN

## Slide 7: Fokus dan Perkembangan KPPIP sejak pembentukannya pada tahun 2014 melalui Perpres No. 75/2014
2014
2015
2016
2017
  Project Management Office (PMO) KPPIP telah terbentuk dan beroperasi
  Tata Kelola Organisasi (SOP) dan mekanisme monitoring & debottlenecking telah terbentuk
  Pemetaan perbaikan peraturan di sektor infrastruktur
  Pembuatan Sistem TI untuk monitoring pelaksanaan Proyek Prioritas
  Rancangan organisasi dan sistem pengadaan telah tersedia
  Penambahan mandat melalui Perpres No. 3/2016 untuk monitoring & evaluasi pelaksanaan PSN
  Penyelesaian identifikasi isu sektor infrastruktur dan hambatan Proyek Prioritas
  Penerapan SOP dan mekanisme monitoring & debottlenecking
  Penerapan dan penyempurnaan Sistem TI agar siap digunakan untuk memantau pelaksanaan PSN dan Prioritas KPPIP
  Sosialisasi dan peningkatan kapasitas telah dilakukan dengan fokus pada pemahaman SOP, panduan penyusunan OBC dan success story mekanisme monitoring dan debottlenecking oleh KPPIP
Persiapan operasionalisasi dan pembentukan image KPPIP
Penciptaan sistem dan lingkungan yang kondusif untuk percepatan proyek infrastruktur
Penguatan Kelembagaan KPPIP
  Penerbitan
  Perpres No. 75/2014 sebagai landasan hukum pendirian dan mandat KPPIP
  Berfokus pada upaya penyelesaian hambatan Proyek Prioritas dalam rangka memastikan target operasional proyek tercapai
  Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, khususnya terkait dengan topik alternatif pendanaan dan mekanisme monitoring & debottlenecking secara mandiri
  Implementasi peraturan dan kebijakan sektor infrastruktur guna mencapai target pembangunan infrastruktur
  Pendampingan aparatur penanggung jawab proyek dalam melakukan debottlenecking PSN selektif sesuai arahan Komite

## Slide 8: Agenda
Pencapaian KPPIP dan Proyek Prioritas
Pengenalan KPPIP
Pencapaian PSN

## Slide 9: Status tahapan penyiapan dan persebaran 30 Proyek Prioritas
4
4
4
4
3
5
6
13
13
18
21
11
1
25
9
2
7
10
4
26
4
27
15
30
23
16
29
12
19
29
29
29
29
29
29
29
29
29
4
4
8
14
19
20
22
24
28
Proyek dalam tahap konstruksi
Proyek dalam tahap transaksi
Proyek dalam tahap penyiapan
Proyek dalam peninjauan kembali
Inland Waterways/Cikarang – Bekasi – Laut (CBL)
Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan
Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi
National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A
Sistem Pengolahan Limbah Jakarta
SPAM Semarang Barat
High Voltage Direct Current (HVDC)
Transmisi Sumatera 500 kV
Central – West Java Transmission Line 500 kV
Central Java Power Plant (CJPP)/PLTU Batang
PLTU Indramayu
PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 8, 9, 10
Kilang Minyak Bontang
RDMP/Revitalisasi Kilang Eksisting (Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai, Plaju)
Pelabuhan Patimban
Kilang Minyak Tuban
Palapa Ring Broadband
Kereta Api Kalimantan Timur
Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
Jalan Tol Manado-Bitung
Jalan Tol Panimbang-Serang
8 Ruas Jalan Tol Trans Sumatera
Kereta Api Ekspres SHIA
MRT Jakarta Jalur Selatan – Utara
Kereta Api Makassar – Parepare
Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung
Pelabuhan Hub Internasional Bitung
PLTA Karangkates IV & V (2x50MW)
PLTA Kesamben (37MW)
PLTA Lodoyo (10MW)

## Slide 10: Status kemajuan 30 proyek prioritas
Status kemajuan 30 proyek prioritas
15 proyek yang ditinjau ulang merupakan proyek HVDC; PLTA Karangates IV dan V; PLTA Kesamben; PLTMH Lodoyo; dan PLTU Mulut Tambang Sumsel 8,9,10 (PLTU Sumsel 8 sudah berjalan, namun proyek ini merupakan satu kesatuan dengan PLTU Sumsel 9 dan 10 yang ditinjau ulang)
Milestone yang baru dicapai
Skema Pendanaan untuk 30 Proyek Prioritias2
Chart: 
57%
20%
Pelabuhan Patimban: Penerbitan Izin Lingkungan yang merupakan salah satu prasyarat permohonan pinjaman luar negeri melalui ODA Loan terpenuhi.
Central-West Java Transmission Line:
Penerbitan rekomendasi terkait RTRW sehingga Penetapan Lokasi untuk seluruh lokasi telah diperoleh.
Jakarta Sewerage System:
Penyelesaian studi yang memberikan indikasi skema pendanaan dan prioritisasi.
SPAM Semarang Barat:
Kesepakatan skema pendanaan KPBU oleh pemangku kepentingan proyek.
RDMP Cilacap:
Penyampaian surat kepada Dirjen Tata Ruang BPN untuk menerbitkan rekomendasi kesesuaian tata ruang.
Chart: 
 | 255087 | 324617 | 769799
Rp 255 Triliun APBN/APBD (termasuk pinjaman)
Rp 325 Triliun BUMN/BUMD
Rp 770 Triliun swasta/KPBU
Chart: 
| Reassessed | Preparation | Transaction stage | Construction stage
Stage | 5 | 9 | 3 | 13
Ditinjau Ulang
Penyiapan/Perencanaan
Transaksi
Konstruksi

## Slide 11: Pencapaian Proyek Prioritas Tahun 2016 dan Potensi Pencapaian Tahun 2017
Lelang SPAM Semarang Barat
Lelang Sistem Air Limbah Jakarta
Lelang Pelabuhan Internasional Hub. Kuala Tanjung
Pendanaan Limited Concession Scheme untuk Bandara Medan, Makassar, Balikpapan dan Soetta
Pendanaan PINA (Jalan Tol dan Pembangkit Listrik)
Penandatanganan perjanjian KPBU dan Financial Close untuk SPAM Umbulan (Rp4,5 T)
Financial Close PLTU Batang (Rp40 T)
Dukungan Penyiapan dan Kelayakan
Reformasi yang menyeluruh
Penandatanganan perjanjian kerjasama Palapa Ring Broadband paket Barat, Tengah dan Timur serta financial close paket Barat, Tengah dan Timur
(Total Rp5,8 T)
Penandatanganan perjanjian kerjasama untuk Jalan Tol Balikpapan – Samarinda, Manado – Bitung, and Pandaan – Malang (Rp18 T)
Pencapaian Selektif 2016
Potensi Pencapaian 2017

## Slide 12: Agenda
Pencapaian KPPIP dan Proyek Prioritas
Pengenalan KPPIP
Pencapaian PSN

## Slide 13: Proyek PSN dapat menggunakan berbagai fasilitas dan keistimewaan sesuai Perpres No. 3/2016
Penetapan Proyek Strategis Nasional
Penyelesaian Perizinan & Non Perizinan
Pengaturan Tata Ruang
Percepatan Penyediaan Tanah
Penggunaan Komponen Dalam Negeri
Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan
Penyelesaian Permasalahan Hukum
Fasilitas yang diberikan Perpres
No. 3 Tahun 2016
Pemberian Jaminan Pemerintah
Penugasan BUMN
Penerbitan Perpres No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan PSN melalui sejumlah fasilitas yang diatur didalamnya. Selain itu, Inpres No. 1/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN secara khusus memberikan mandat kepada pemangku kepentingan terkait untuk mendukung percepatan pelaksanaan PSN.

## Slide 14
Proyek Strategis Nasional (PSN) terdiri dari 225 proyek dan 1 program kelistrikan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total nilai investasi sebesar Rp2.928 T
PSN existing mencakup 14 sektor:
10
1
9
1
Proyek
Program
Rp276,5 T
Rp380 T
Rp172 T
Rp48,1 T
Rp1.049 T
Rp9,4 T
Rp993,7 T
Jalan | 11
Kereta | 8
Bandar Udara | 3
Pelabuhan | 1
Energi | 1
Pertanian Kelautan | 1
Air Bersih | 2
Kawasan | 6
Bendungan | 12
Smelter | 1
Jalan | 35
Kereta | 8
Bandar Udara | 6
Pelabuhan | 3
Perumahan | 1
Energi | 4
Air Bersih | 7
Kawasan | 2
Bendungan | 23
Bandar Udara | 1
Pelabuhan | 1
Kawasan | 1
Bendungan | 10
PLBN | 3
Jalan | 2
Bandar Udara | 2
Pelabuhan | 2
Kawasan | 5
PLBN | 1
Smelter | 1
Jalan | 1
Kereta | 2
Bandar Udara | 3
Pelabuhan | 2
Energi | 1
Kawasan | 6
Bendungan | 4
PLBN | 3
Smelter | 2
Jalan | 3
Kereta | 1
Bandar Udara | 2
Pelabuhan | 4
Sumber Daya Air | 1
Kawasan | 4
Bendungan | 11
Smelter | 2
Perumahan | 2
Energi | 1
Pertanian Kelautan | 2
Kawasan | 1
Teknologi | 3
Listrik | 1

## Slide 15: Status kemajuan 225 Proyek Strategis Nasional (PSN) and Program Kelistrikan 35 GW
Progress 225 PSN per Februari 2016
Chart: 
| Perencanaan | Pengadaan | Kontrak belum konstruksi | Konsruksi | COD
Sales | 0.1631 | 0.29572 | 0.23742 | 0.28399 | 0.019771
225
PSN
35
GW
Progress Program Kelistrikan 35 GW per Desember 2016
Sumber: PLN Jan 2017
Sumber: KPPIP Feb 2017
2Termasuk PLTU Kalsel-1 yang mencapai Financial Close pada Januari 2017
1Proyek dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria-kriteria PSN seperti: adanya champion yang jelas atas proyek; groundbreaking 2018; nilai proyek dibawah Rp100 Milyar
706 MW sudah beroperasi
10.141 MW dalam tahap konstruksi2
8.478 MW sudah selesai PPA namun belum financial close
10.560 MW dalam tahap pengadaan
5.824 MW dalam tahap perencanaan
20 proyek sudah selesai
94 proyek dalam tahap konstruksi
13 proyek dalam tahap transaksi
82 proyek dalam penyiapan
15 proyek dikeluarkan1
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Sales | 20 | 94 | 12 | 83 | 15

## Slide 16
Hasil evaluasi 2016: PSN menjadi terdiri atas 244 PSN dan 2 Program dengan total nilai investasi sebesar Rp4.047 Triliun
16
61
24
25
13
15
Indonesia
Timur
Proyek
2
Proyek
Proyek mencakup 13 sektor proyek serta 2 program
7
IRIGASI
IRIGASI
Sektor
Proyek
Program
LISTRIK
1
PROGRAM
INDUSTRI
PESAWAT
1
PROGRAM
74
12
6
4
7
55
9
3
3
30
8
10
23
95
10
1
9
2
Proyek
Program
Rp588 T
Rp572 T
Rp169 T
Rp441T
Rp1.299 T
Rp11 T
Rp965 T
Rp2 T
AIR BERSIH & SANITASI

## Slide 17: TERIMA KASIH